## Slide 1
PTN软件团队
2017年软件开发管理

## Slide 2
2014年软件人员<3 软件项目<8
设计简单
功能需求自定义
2015年软件人员<5 软件项目<40
建立团队的概念
建立软件共享机制
收集技术问题
2016年软件人员<5 软件项目<50
如何做到？
大家看一组数据:
2017年软件人员<7 软件项目>70
产品需求成型
加入项目人员管理
相互沟通

## Slide 3
软件项目流程
需求分析
软件方案设计
软件编写
软件调试
软件测试
软件修改Bug
输出软件资料
产品维护
花费太多时间
缺失，且讨论太少，各自为战
架构不统一

## Slide 4
网上一份对6877000行源代码进行测试的报告分析结果：
错误分类 | 百分比 | 错误分类 | 百分比
需求错误 | 8.1% | 集成错误 | 9.0%
功能和性能错误 | 16.2% | 系统结构错误 | 1.7%
结果错误 | 25.2% | 测试错误 | 2.8%
数据错误 | 22.4% | 其他错误 | 4.7%
实现和编码错误 | 9.95% |  | 
如何避免？
人为和历史遗留

## Slide 5
目前软件存在的问题
如何解决？
1、没有原型机器，都是源于其他机型
2、软件问题解决没有实际导入新项目
3、人员思想观念为解决问题而解决问题，时间创促，乱改导致其他问题
4、项目多，任务重，都想快速结案却给产品维护带来隐患
5、测试bug不断涌出，却无法收敛，严重浪费人力资源
6、软件架构分层不清晰，动一点则动全身
7、严重依靠行业经验，和项目经验

## Slide 6
软件过程管理
软件过程管理
软件过程管理
what？

## Slide 7
软件过程在软件生产中的作用，如同硬件生产线的工艺，软件项目不好管理是因为没有统一工艺标准。如果软件行业发展到有统一的软件过程可遵循，那么软件就发展到了一个重要的里程碑阶段。过程管理的实施步骤应该是从项目级过程逐步积累到企业级过程，再由企业级过程裁剪为项目过程。最后可以形成软件统一过程。
什么是软件过程管理？
软件过程是指软件整个生命周期，从需求获取，需求分析，设计，实现，测试，发布和维护一个过程模型。一个软件过程定义了软件开发中采用的方法，但软件过程还包含该过程中应用的技术——技术方法和自动化工具(Git)。过程定义一个框架，为有效交付软件工程技术，这个框架必须创建。软件过程构成了软件项目管理控制的基础，并且创建了一个环境以便于技术方法的采用、工作产品（模型、文档、报告、表格等）的产生、里程碑的创建、质量的保证、正常变更的正确管理
how？

## Slide 8
软件过程管理的作用：
why？
有效的软件过程可以提高组织的生产能力：
■理解软件开发的基本原则，可以帮我们做出明智的决定；
■可以标准化你的工作，提高软件的可重用性和Team间的协作；
■我们所采用的这种机制本身是不断提高的，我们可以跟上潮流，使自己不断接收新的、最好的软件开发经验；
有效的软件过程可以改善我们对软件的维护：
■有效地定义如何管理需求变更，在未来的版本中恰当分配变更部分，使之平滑过渡；
■首先在具体操作和相关支持中定义如何平滑地改造软件，并且这种具体操作和支持是可实施的；不可实施的软件过程将很快被束之高阁；

## Slide 9
形式所逼！

## Slide 10
执行软件过程管理：
1.为团队成员定义角色身份和分配任务
为了高效地运作，团队成员的角色身份必须定义得非常清晰。
2. 定义文档策略
每一个单独的软件过程都有一个文档策略（未交付的工作，经验教训信息，BUG等等）也应该有文档策略记录。这些文档类型必须清晰地定义（文档物理属性，标准段落，文档更新周期，版本编号等等）。为了一致性，可理解性和更有效的软件生产过程。
3. 执行问题/需求追踪
需求管理或者问题追踪是软件开发中重要的环节之一。它们决定了软件的范围，为功能性测试提供了可追溯性基础。这些问题/需求更喜欢被有用的工具所保存和管理，并且，这些工具不仅仅只有文本编辑功能，还有其他更多的功能。

## Slide 11
怎么执行？
4. 版本控制
版本控制也相当关键。这应该包括代码和其他文件的版本控制，这允许开发团队协同工作、并可以回溯到之前的代码版本。版本策略（如版本编号、版本周期等）也应明确确定，以达到一致性。
5、执行代码审查:
代码审查带来的是高质量的代码。首先它能促使工程师写更好的代码，因为审查是其他人控制的。 此外, 高级工程师的修正可以让初级工程师很快学会如何编写好的代码。因此, 代码审查是结对编程的一部分，并且它提高了生产力。
6. 保存「经验教训」信息
即使项目中有经验丰富的人员，也可能出现不可预见的事件阻碍或延缓开发进程。它可能是一个复杂的配置 项目、一个错误、或是产品体验等。发生的事情最好写成「 经验教训」文件并分享 在 公 开 位 置。这将避免重复的时间损失，并使 软件开发 管理更高效。

## Slide 12
执行方案：
1、把控软件流程
2、明确工程师的责任
3、执行软件分层架构
4、优化软件设计

## Slide 13
把控流程：
需求分析
软件方案设计
有相关的产品经验和理解需求主导，开专门的会议讨论如何搭建软件架构，统一功能，将之前的经验和问题提前暴露，提前做软件架构
软件方案评审
1个半小时

## Slide 14
软件编写
软件调试
软件代码评审
1小时
产品设计和代码风格管理参与，开专门的会议讨论功能的实现，和代码的书写，尽量小改动完成，功能实现不会导致其他的问题延伸，提前将代码统一在一个软件框架
还在思考？

## Slide 15
软件测试
软件修改Bug
2小时
将DQM的测试问题都拿出来和所以软件工程师分享，哪些模块和功能有所改动，将所有的问题分析都讲述，由主导软件工程师主讲
测试回归分享

## Slide 16
输出软件资料
产品维护
定期产品问题公布会
2小时
生产异常和客诉异常，都要将软件代码给到代码维护工程师，将问题修复到原型机器上，定期发起产品问题公布会，组织和跟进问题的解决方法

## Slide 17
人员组织安排：
王佳明
朱展龙
莫光励
王凡
谈小魏
软件工程师
软件工程师
黄有君
叶志勇
张靖锋
应用工程师
底层驱动工程师
师徒关系
师徒关系
师徒关系
对外部门
DSP工程师

## Slide 18
职责定义：
黄有君
1、管理软件项目安排
2、跟进软件项目和异常的解决
3、沟通协调外部部门的事务
4、把控软件的项目风险
5、参与软件的前期架构的决策
6、管理公司所有软件（包括外包）
7、产品级的测试问题和生产客诉问题
8、根据公司的战略开发新的软件方案
王佳明
1、参与软件的前期架构的决策
2、方案级的测试问题和生产客诉问题
3、辅助工程师完成芯片级的解决和更新方案模块
4、上位机和linux项目开发和问题的解决
5、负责新的方案的导入和实践

## Slide 19
应用工程师
1、根据产品立项的需求，完成代码和功能的设计
2、严格按照项目进度执行
3、维护产品级的代码（包括异常，客诉和ECR等）
4、和产品讨论产品的需求
底层驱动工程师
1、根据产品立项的需求，完成代码和功能的设计
2、严格按照项目进度执行
3、维护产品级的代码（包括异常，客诉和ECR等）
4、和产品讨论产品的需求
5、解决芯片和方案中的功能性bug，协助产品工程师完成产品的设计
6、为产品工程师提供满足功能的IAP
权义最大化

## Slide 20
产品工程师
项目变革
CPLD
GUI
182/3458
主工程师要对整个项目的安排和规划，软件架构由主软件工程师协调，拿出整体的软件解决方案和软件框架，合理的规划项目成员的工作，将项目成员的问题归为自己的问题，优先协调和安排工作，讨论会要有自己的主见，主动提出合理的方案，将产品问题提前告知产品部。
DSP

## Slide 21
要我做产品
我要做产品
以往思想
新思想
硬件全权硬件工程师
硬件部分软件工程师
转换思维
命运我做主
原型机器
乱七八糟
统一性
基础硬件完好
硬件不冒烟
软件隔离

## Slide 22: 全新软件框架
LED事件集合
API
KEY事件集合
API
消息传递
切换事件集合
API
消息传递
Main
企业管理思想
模块独立运作
总线协议
底层驱动
底层驱动
底层驱动
处理层
处理层
控制层
处理层

## Slide 23
优化软件设计：
目的：加快软件前期的设计，将不必要的重复工作固定成常规
1、硬件固定（主控IC）
将项目的共性提取，分成视频，音频，LCD,LED,KEY等专用管脚，原型机器的设计考虑后续的扩展，尽量IO复用，节省IO，后续的项目可以很好的兼容原型机器
2、软件内部指令固定
将专用的UART作为内部的指令通道，将内部指令重新定义，划分功能做成通用的指令，只允许添加不允许删减，逐步完成功能指令集集合
3、软件架构复用
将软件架构通用化，满足市场的快速变化的需求，将软件模块化。产品犹如搭积木一样，快速完成前期的设计和调试，节省测试产生一系列的功能bug，降低测试和解决问题的时间，将更多时间放在新方案和新市场上。
4、软件的健壮性
软件的健壮性，就是软件重复问题的逐步消除的过程。将问题收敛在模块内，而不是把问题的解决抛给产品级工程师，软件的健壮性是评判软件的稳定性唯一标准，如果软件健壮性很差，敢问产品的稳定性如何做好。

## Slide 24: 结束语
共担，共创，共享
2017年的团队理念：
代码管理＝软件生产线的操作规范
优秀的程序员＝优秀的作家
过程管理：团队协作—>思想交流—>企业价值